PROJECT PROPOSAL

LẬP TRÌNH GAME CỜ TƯỚNG - Net2_Group_08

1. Nhóm muốn thực hiện gì?

Nhóm muốn xây dựng một game cờ tướng online cho phép 2 người chơi kết nối với nhau thông qua Sever.

Dự án tập trung vào các kiến thức của môn Lập trình mạng:

+ Mô hình Client – Server

+ Giao tiếp TCP Socket

2. Các chức năng chính

+ Kết nối người chơi tới Server

+ Tạo phòng / tham gia phòng chơi

+ Chơi cờ Tướng online thời gian suy nghĩ

+ Hiển thị giao diện bàn cờ

+ Kiểm tra luật đi của quân cờ

+ Đồng bộ nước đi giữa 2 người chơi

+ Hệ thống lượt chơi

+ Đếm thời gian suy nghĩ cho mỗi người chơi

+ Thông báo thắng / thua

+ Chơi lại ván mới

3. Các chức năng mở rộng (Nếu có thời gian làm)

+ Lưu lịch sử trận đấu

+ Chat giữa 2 người chơi

4. Công nghệ sử dụng:

+ Ngôn ngữ lập trình C#

+ Visual Studio Code

+ TCP Socket

+ Github

+ Client – Server

5. Kết quả mong muốn đạt được

Sau khi hoàn thành, nhóm sẽ xây dựng được một ứng dụng game cờ Tướng Online trên Desktop cho phép:

+ 2 người chơi kết nối thông qua Server

+ Đồng bộ bàn cờ giữa các client

+ Quản lý lượt chơi và thời gian suy nghĩ

6. Kế hoạch thực hiện

- Giai đoạn 1 (Tuần 1 – 2)

+ Tìm hiểu luật cờ Tướng

+ Tìm hiểu TCP Socket trong C#

+ Thiết kế giao diện cơ bản

+ Thiết kế mô hình Client – Server

+ Tạo GitHub

- Giai đoạn 2 (Tuần 3 – 4)

+ Xây dựng giao diện bàn cờ

+ Hiển thị quân cờ

+ Xử lý di chuyển quân cờ

+ Kiểm tra luật đi hợp lệ

- Giai đoạn 3 (Tuần 5 – 6)

+ Xây dựng Server TCP

+ Kết nối Client – Server

+ Đồng bộ trạng thái bàn cờ

+ Gửi và nhận dữ liệu giữa các người chơi

- Giai đoạn 4 (Tuần 7 – 8)

+ Xây dựng hệ thống tạo phòng

+ Quản lý lượt chơi

+ Thêm bộ đếm thời gian

+ Xử lý thắng / thua

- Giai đoạn 5 (Tuần 9 – 10)

+ Kiểm thử và sửa lỗi

+ Tối ưu giao diện

+ Hoàn thiện chức năng

+ Chuẩn bị báo cáo và thuyết trình

7. Link Github

https://github.com/khanhvy25/laptrinhmang.git

8. Thành viên nhóm

| Họ Và Tên | MSSV | ID Git |
| --- | --- | --- |
| Hà Võ Khánh Vy | 080306014469 | khanhvy25 |
| Trần Nguyễn Hoàng Thiên | 075206019893 | Fish2609 |
| Hồ Thị Ngọc Mỹ | 075306009542 | mymyz19 |
| Nguyễn Tuấn Hải | 079206008776 | ngtuanhai11 |
| Hồ Đức Phước Thiện | 046206002233 | Zet-Shine |
| Nguyễn Minh Hiếu | 064206007051 | nguyenmhieuu |